|  | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CSE702014 – Đồ Án Liên Ngành Biên Bản Họp |
| --- | --- |

| Tên Nhóm: | Nhóm 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý công việc |  |  |
| Ngày Họp: | 06/04/2026 | Thời gian: | 13h30 - 16h30 |

1. Mục đích của buổi họp

Chốt phương án triển khai Lựa chọn các công nghệ để làm, lựa chọn dự án để triển khai.

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 23010371 | Nguyễn Văn Trường | 23010371@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng |  |  |

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| Thảo luận 1: Chốt loại bỏ tính năng AI và chuyển đổi ngữ cảnh để đảm bảo tiến độ. Thống nhất sử dụng kiến trúc Layered Monolith cho Backend thay vì Microservices. |
| Thảo luận 2: Xác nhận bộ công nghệ cốt lõi: Next.js (Frontend), Express.js + Prisma (Backend), PostgreSQL (Database) và chuẩn Manifest V3 (Browser Extension). |
| Quyết định 1 (Giao việc): Sinh viên tiến hành thiết kế Sơ đồ kiến trúc tổng thể và luồng giao tiếp cơ bản giữa Web - Extension. |
| Quyết định 2 (Giao việc): Sinh viên thiết kế ERD Database, viết API Document sơ bộ và phác thảo giao diện (UI/UX) trên Figma. |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 20/04/2026 | Thời gian: | 13h30 - 16h30 |
| Mục tiêu: | Review các bản thiết kế hệ thống, sơ đồ CSDL và Sơ đồ kiến trúc. |  |  |